          Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2024),Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 14.11.2025 година, донесе


ПРОГРАМА
за изградба и одржување на општински патишта и улици
во општина Кочани за 2026 година


I.

    Предлог Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2026 година е изработена врз основа на барањата и потребите на граѓаните и на реалните очекувања на можни финансиски средства од Буџетот на општина Кочани, од Министерство за транспорт и врски и од Јавно претпријатие за државни патишта.

   1. Планирани извори на средства за финансирање на активности          
       за изградба и одржување на општински патишта и улици

1.1. Годишни финансиски средства од 
       Јавно претпријатие за државни патишта ----------------   4.700.000
1.2. Влада на Република Македонија -------------------------- 40.000.000
1.2. Сопствени средства на општина Кочани
       приберени по основ на наплата на надоместок
       за уредување на градежно земјиште                                                                     
       и продажба на градежно земјиште ------------------------ 37.926.190
                                                                                  Вкупно: 82.626.190 ден.

1.3. Преостанатите средства ќе бидат 
       обезбедени од други приходи на 
       општина Кочани и други нивоа на власт 

    2. Активности 

 2.1. Тековно и инвестиционо одржување на
        општински патишта и улици 

2.1.1. Крпење на ударни дупки и прекопи со асфалт -------   3.000.000
2.1.2. Набавка на вертикална сигнализација  -----------------      100.000
2.1.3. Обележување на хоризонтална сигнализација ------------200.000
2.1.4. Успорувачи на брзина	---------------------------------------- 400.000
                                                                   Вкупно:                  3.700.000

   2.2. Зимско одржување на општински патишта и улици
Секоја година општина Кочани со спроведување на постапка за јавна набавка склучува договор со правно лице за зимско одржување на следниве општински патишта и улици со асфалтен коловоз:
      1. А3 - Горни Подлог-Долни Подлог-Мојанци-Грдовци-Прибачево-     
         Оризари
      2. А3 – Тркање
      3. Кочани од хотел Национал по ул.Крижевска, ул.Казанлк, ул.Јени Фоча до спој со А3
      4. Кочани-с.Бели-с.Нивичани-с.Пантелеј-с.Рајчани
      5. Кочани-Полаки (м.в.Крушка, продавница)
      6. Делница од мост на река Масалница до базата на Дооел „КАЛИНА“
      7. Влез од кај базата на Калина Дооел по ул.„1-ви Мај“ – ул.„Ангел Донев“ до амбуланта во с.Оризари продолжува по ул.Никола Карев до излез од Оризари спој со ул.29 Ноември и
     8. ул.Гоце Делчев од м.в. Аневско маало (челичен мост) до спој со ул.29 Ноември и ул.Кеј на револуцијата од последен мост до спој со ул.Никола Карев.
          Чистењето на снежните наноси како и посипување со сол и песок ќе оди по редослед како што е наведено погоре,а поради малата ширина на коловозот,неизградените заштитни браници и големите успони на патните правци Кочани-Бели-Нивичани-Пантелеј-Рајчани и Кочани-Полаки истите ќе бидат чистени само во текот на денот.
          Одржување на патниот правец Кочани-Мотел „Гратче“ ќе врши „Друштво за трговија и услуги Руди 2023 со своја механизација и работна рака, а Општина Кочани спогодбено се обврзува да на своја сметка на „ Друштво за трговија и услуги Руди 2023 му обезбеди сол и песок во зависност од потребите.
          За зимско одржување на општинските патишта и улици се предвидуваат следниве активности:

2.2.1. Организација на зимска служба
          за чистење на снег ----------------------------------------      1.500.000
2.2.2. Зимско одржување на улици КЈП Водовод Кочани-----  600.000
2.2.3. Прочистување и зимско одржување на 
          пат за с.Главовица-----------------------------------------------  350.000
                                                                               Вкупно    2.450.000

   2.3. Изградба, реконструкција, рехабилитација и асфалтирање на улици

   2.3.1. Изработка на проектна документација 
    за улици и патишта 				-------------- 1.000.000
   2.3.3. ревизија на проекти						  300.000
   2.3.4. Надзор над изведба----------------------------------------  1.000.000
   2.3.5. Експропријација -------------------------------------------- 8.000.000
   2.3.6. Асфалтирање, реконструкција и рехабилитација на улици

- рехабилитација на крак од ул. Тодосие Паунов,
На дел од ул.Јане Сандански и с.Горни Подлог 
ул.8 и ул.11--------------------- --------------------------------- 4.100.000
· Реконструкција на дел од ул.Рајко Жинзифов-------- 9.890.349
        Рехабилитација на дел од Сервисна ул.8К (ул.1Мај)----8.874.182
· Реконструкција на дел од ул.Бел Камен
(сопствено учество)----------------------------------------    760.000
· Реконструкција на дел од ул.Тодосие Паунов ------ 40.000.000
 
   2.3.7. Пробивање и прочистување на патишта во 
	    Ридско-планинскиот дел---------------------------------- 2.500.000
   2.3.8. Пробивање и тампонирање на улици -----------------   5.000.000
   2.3.9. Порамнување и тампонирање на полски патишта --- 1.000.000
						                    Вкупно:   82.426.981ден.

Наведените улици  во оваа  точка се предвидени во планот на Програми за развој и истите ќе бидат финансирани од Буџетот на општина Кочани.
Некои од наведените  улици веќе се во изградба а останатите и локални патишта ќе отпочнат со градба во текот на  2025 год.и 2026г.
Вкупната вредност на програмата изнесува 82.426.981 ден.

2.4. Изградба на општински патишта

2.4.1.Во текот на 2026 год. општина Кочани ќе аплицира со техничка документација за финансиски средства на разни повици со следните улици:
· Изградба на дел од ул.Роза Петрова и дел од ул.554 Кочани -10.553.691
· Изградба на ул.Царка Георгиева Оризари ------------------- 11.967.520
· Изградба на ул.Кирил Ѕмбов спој со Оризари---------------16.675.545
· Изградба на дел од ул.Бел Камен јужно --------------------- 15.263.103
· Реконструкција на дел од ул.Евлија Челеблија---------------25.893.703
· Ул.Искра с.Оризари ------------------------------------------------- 5.000.000
· Изградба на дел од ул.Климент Охридски ---------------------5.098.810
· Изградба на потпорен ѕид на дел од ул.Климент Охридски 3.555.531
· Изградба на дел од ул.Крак Генерал Апостолски с.Оризари 3.191.088
· Изградба на потпорен ѕид Ромско маало ------------------------5.058.532
  Вкупно:91.7033.741 ден.

Општина Кочани планира да аплицира со техничка документација за финасиски средства до Биро за регионален со следните проекти:
· Изградба на дел од општински пат за с.Јастребник	 	8.500.000
· Изградба на дел од општински пат за с.Полаќи 		8.500.000
Вкупно: 17.000.000 ден.

Реализацијата и динамиката на спроведување на Програмата ќе зависи  од приливот на финансиски средства од Агенцијата за државни патишта, од влада на Р.М., биро за регионален развој како и од приберените средства во Буџетот на општина Кочани по основ на наплата на надоместок за уредување на градежно земјиште и продажба на градежно неизградено земјиште.
Врз основа на напред кажаното и во зависност од приливот на финансиски средства можни се измени и дополнувања на активностите предвидени во Програмата.   

II.
     Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Кочани“.


Бр.09- 1571/1                                                             Претседател
14.11.2025 година                                        на Советот на Општина Кочани,   
Кочани                                                                  Александар Андов

