Врз основа на членот 36 став 1 точка 1 и точка 15 од Законот за локална самоуправа   („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2024), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 22.12.2025 година, донесе

П Р О Г Р А М А

за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2026 година

I.  СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Програмата за одржување на јавните зелени површини е насочена кон одржување на зеленилото на парковските површини, зеленилото на скверовите во централното градско подрајче, скверовите на споредните улици и зеленилото кај влезовите во град Кочани со цел хортикултурно уредување и високо естетско оплеменување на просторот со што ќе се постигне поурбан изглед на градот.

II.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно одржување на јавните зелени површини со што ќе се овозможи биолошко зачувување и правилен развој на постоечкото зеленило.

Со оваа Програма се утврдува:

- Територијата, површината, фреквенцијата и интензитетот на одржување;

- Работните операции, обемот и динамиката на извршената работа;

- Начинот на финансирање;

- Надзорот во спроведувањето на Програмата.

III.  ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Оваа Програма ќе опфати :

- Одржување на јавните зелени површини (паркови, скверови во централно градско подрачје, скверови во споредни улици, влезови во град, жардињери, патеки во зеленило);

- Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градското зеленило;

- Вонредно одржување на зелени површини;

- Одржување на дрворедите во градот;

- Постапување со деградирани дрвја на територија на Општина Кочани.

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следниве активности:

- Машинско косење, собирање и рачен утовар на искосена трева;

- Рачно полевање и полевање со распрскувачи на зелените површини;

- Подготовка на цветни леи, садење и одржување на цвеќе и жардињери;

- Кроење и окопување на грмушки, дрвја и др.;

- Собирање на хартија и отпадоци, собирање на лисја и чистење на тревник со гребло;

- Метење и стругање по патеки;

- Фито заштита и прихранување на цветни и тревни површини;

- Други операции согласно утврдениот ценовник на услуги на КЈП „Водовод”

При изготвувањето на Програмата  за уредување и одржување на градското зеленило во Кочани земен е во предвид фактот дека начинот и интензитетот на одржувањето на зеленилото се менливи елементи кои се во корелација со местоположбата и потребите на градот, климатските услови, структурата на зеленилото и неговата распространетост.

Во Програмата се предвидени и средства за вонредно одржување на зелени површини во согласност со потребите на Општина Кочани за уредување и одржување на останатото зеленило во општината.

IV.  ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавните зелени површини ќе ја изведува КЈП „Водовод”.

За извршување на работните операции во оваа Програма КЈП „Водовод” располага со следните основни средства:

  - Моторна косилка за трева				            бр. 6

  - Моторна пила					            бр. 2

  - Моторна пила-телескоп                         		            бр. 1

  - Тракторска косилка 				            бр. 2

  - Тревокосачка со погон на тркалца			            бр. 1

  - Трактор „ИМТ”					            бр. 2

  - Специјално возило дигалка-кран со корпа		            бр. 1

Приклучни машини за трактор:

- Косилка

- Рамнач

- Мулчер

V.  ПРЕГЛЕД НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАДОТ

| 1 ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ 14.738 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Градски парк | 6312 м2 |  |
| 1.2 | Стари парк | 1355 м2 |  |
| 1.3 | Парк „Атомски згради” | 321 м2 |  |
| 1.4 | Детски парк ,,Хемиско,, | 1355м2 |  |
| 1.5 | СПОМЕНИК,,НИКОЛА КАРЕВ ,,с.ТРКАЊЕ | 2414 М2 |  |
| 1.6 | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Грдовци | 500м2 |  |
| 1.7 | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Д.ПОДЛОГ | 1529 М2 |  |
| 1.8 | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.ТРКАЊЕ | 800 М2 |  |
| 1.9 | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Г.ПОДЛОГ - | 152 М2 |  |
| 2 ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЈЧЕ 77.838 м2 |  |  |  |
| 2.1 | Градска река | 45.266 м2 |  |
| 2.2 | Зелени повшини во ГТЦ | 1296 м2 |  |
| 2.3 | Зелени површини на ул.,,Кеј на Револуција,, | 513 м2 |  |
| 2.4 | Зелени површини на ул.,,Маршал Тито,, | 625 м2 |  |
| 2.5 | Зелени површини на бул.,,Тодосија Паунов,, | 1661 м2 |  |
| 2.6 | Зелени површини на ул.”1ви Мај” | 892 м2 |  |
| 2.7 | Зелени површини на ул.„Скопска” | 1305 м2 |  |
| 2.8 | Зелени површини на ул.”Охридска” | 623 м2 |  |
| 2.9 | Зелена површина на ул.. ,,Лазар Андонов ,, | 1123 м2 |  |
| 2.1.1 | Зелена површина во нас.Оризари-Река,, | 21.362 м2 |  |
| 2.1.2 | 3елени површини на ул.,, ДИМИТАР ВЛАХОВ,, 3.272 м2 | 3.272 м2 |  |
| 3 УЛИЦИ И СКВЕРОВИ 4.092 м2 |  |  |  |
| 3.1 | ул.„Кеј на Револуција” | 54 м2 |  |
| 3.2 | ул.„Страшо Ербаче” | 358м2 |  |
| 3.3 | ул.„Димитар Влахов-Промес” | 60 м2 |  |
| 3.4 | ул.„Роза Петрова-Калиманова Глава” | 3620м2 |  |
| 4 ВЛЕЗОВИ ВО ГРАД 20.779 м2 |  |  |  |
| 4.1 | Влез во град Кочани ,,Штипски пат,, |  | 14.896 м2 |
| 4.2 | Влез во град Кочани,,Грдовски пат,, |  | 3.672 м2 |
| 4.3 | Влез во град Кочани од нас.Оризари |  | 2.211 м2 |
|  | Вкупно: |  | 125.661м2 |

| 5 Кружни текови во централно-градско подрачје 3500 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Кружен тек-,,Два другара,, | 400 м2 |
| 5.2 | Кружен тек-,,Автобуска,, | 300м2 |
| 5.3 | Кружен тек-,,Шумарство,, | 200 м2 |
| 5.4 | Кружен тек-,,Кај Кузе,, | 400 м2 |
| 5.5 | Кружен тек-,,Усова чешма,, | 200 м2 |
| 5.6 | Кружен тек-,,Пионир,, | 200 м2 |
| 5.7 | Триаголник кај ЕМУЦ ,,Гошо Викентиев,, | 400 м2 |
| 5.8 | Разделно зеленило од Основен суд Кочани до Кружен тек кај ,,Кузе,, | 1400 м2 |
|  | ВКУПНО : | 3.500 м2 |

| Градски парк ,,Парк на револуцијата,, 6312м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 3200 | 10 |  | 32000 | 0,95 | 30400 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 810 | 10 |  | 8100 | 4 | 32400 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 4010 | 10 |  | 40100 | 0,5 | 20050 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 6 | 8 |  | 48 | 800 | 38400 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 3200 | 8 |  | 25600 | 0,5 | 12800 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 4 | 8 |  | 32 | 800 | 25600 |
| 9 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 2060 | 1 |  | 2060 | 0,95 | 1957 |
| 13 | Одржување на цвеќе жардињери - поливање |  |  |  |  | м2 |  | 300 | 2 |  | 600 | 0,48 | 288 |
| 20 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 300 | 1 |  | 300 | 15 | 4500 |
| 21 | Окопување на дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 300 | 1 |  | 300 | 15,93 | 4779 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 300 | 300 |  | 90000 | 0,06 | 5400 |
| 23 | Стругање плевел по патеки |  |  |  |  | м2 |  | 300 | 1 |  | 300 | 7,81 | 2343 |
| 24 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 300 | 1 |  | 300 | 3,2 | 960 |
| 25 | Метење попесочени патеки |  |  |  |  | м2 |  | 2202 | 300 |  | 660600 | 0,29 | 191574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 371.451 |
| ПАРК,,СТАРИ ПАРК,, 1355м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 10 |  | 13550 | 0,95 | 12872,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 4 |  | 5420 | 0,5 | 2710 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 4 |  | 5420 | 0,5 | 2710 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 2 | 5 |  | 10 | 800 | 8000 |
| 15 | Одржување на цвеќе и жардињери - плевење |  |  |  |  | м2 |  | 20 | 1 |  | 20 | 15,93 | 318,6 |
| 20 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 12 | 5 |  | 60 | 15 | 900 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 200 |  | 271000 | 0,06 | 16260 |
| 23 | Стругање плевел по патеки |  |  |  |  | м2 |  | 1335 | 2 |  | 2670 | 7,81 | 20852,7 |
| 24 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 1 |  | 1355 | 3,2 | 4336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 75.359 |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК ,, АТОМСКИ ЗГРАДИ,, 321 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 10 |  | 1000 | 0,95 | 950 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 12 |  | 1200 | 0,5 | 600 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 5 |  | 5 | 800 | 4000 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 1 | 1 |  | 1 | 800 | 800 |
| 9 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 180 | 20 |  | 3600 | 0,95 | 3420 |
| 25 | Метење попесочени патеки |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 100 |  | 10000 | 0,29 | 2900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 19.870 |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК,,ХЕМИСКО,, 1355 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 8 |  | 1600 | 0,95 | 1520 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 800 | 8 |  | 6400 | 2,5 | 16000 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1000 | 8 |  | 8000 | 0,5 | 4000 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 8 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 800 | 6 |  | 4800 | 0,5 | 2400 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 1 | 6 |  | 6 | 800 | 4800 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1355 | 8 |  | 10840 | 0,06 | 650,4 |
| 24 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1000 | 7 |  | 7000 | 3,2 | 22400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 58.170 |
|  |  |  |  |  |  | СПОМЕНИК,,НИКОЛА КАРЕВ ,,с.ТРКАЊЕ -2414 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 621 | 3 |  | 1863 | 0,95 | 1769,85 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 1179 | 3 |  | 3537 | 2,5 | 8842,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1820 | 3 |  | 5460 | 0,5 | 2730 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 3 |  | 9 | 800 | 7200 |
| 5 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1820 | 3 |  | 5460 | 3,2 | 17472 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 38.014 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Грдовци 500м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 3 |  | 600 | 0,95 | 570 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 300 | 3 |  | 900 | 2,5 | 2250 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 0,5 | 1869 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 |
| 5 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 3,2 | 11961,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 19.050 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Д.ПОДЛОГ -1529 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 420 | 3 |  | 1260 | 0,95 | 1197 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 826 | 3 |  | 2478 | 2,5 | 6195 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 0,5 | 1869 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 |
| 5 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 3,2 | 11961,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 23.622 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.ТРКАЊЕ-800 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 3 |  | 600 | 0,95 | 570 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 400 | 3 |  | 1200 | 2,5 | 3000 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 0,5 | 1869 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 |
| 5 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1246 | 3 |  | 3738 | 3,2 | 11961,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 19.800 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО с.Г.ПОДЛОГ -152 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 23 | 3 |  | 69 | 0,95 | 65,55 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 129 | 3 |  | 387 | 2,5 | 967,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 152 | 3 |  | 456 | 0,5 | 228 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 3 |  | 3 | 800 | 2400 |
| 5 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 23 | 3 |  | 69 | 3,2 | 220,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 3.882 |
| 1 | Вкупно за одржување на паркови 629.218 денари. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зелени површини во ,,Градска река,, 45266 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 29087 | 10 |  | 290870 | 0,95 | 276326,5 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 4862 | 14 |  | 68068 | 2,5 | 170170 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 33949 | 5 |  | 169745 | 0,5 | 84872,5 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 12 |  | 24 | 800 | 19200 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 3482 | 12 |  | 41784 | 0,5 | 20892 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 2 | 14 |  | 28 | 800 | 22400 |
| 18 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 |
| 19 | Кроење на ружи и цветни грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 15 | 12 |  | 180 | 15 | 2700 |
| 20 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 38 | 12 |  | 456 | 15 | 6840 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 11317 | 100 |  | 1131700 | 0,06 | 67902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 671.303 |
| Зелени површини во ,,Градски трговски центар,, 1296 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 1120 | 10 |  | 11200 | 0,95 | 10640 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1120 | 15 |  | 16800 | 0,5 | 8400 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 12 |  | 36 | 800 | 28800 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 1120 | 15 |  | 16800 | 0,5 | 8400 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 2 | 10 |  | 20 | 800 | 16000 |
| 12 | Садење сезонско цвеќе |  |  |  |  | м2 |  | 110 | 2 |  | 220 | 23,3 | 5126 |
| 13 | Одржување на цвеќе жардињери - поливање |  |  |  |  | м2 |  | 110 | 40 |  | 4400 | 0,48 | 2112 |
| 19 | Кроење на ружи и цветни грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 32 | 5 |  | 160 | 15 | 2400 |
| 20 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 28 | 5 |  | 140 | 15 | 2100 |
| 21 | Окопување дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 14 | 0 |  | 0 | 15,93 | 0 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1296 | 100 |  | 129600 | 0,06 | 7776 |
| 23 | Стругање плевел по патеки |  |  |  |  | м2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7,81 | 0 |
| 24 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1296 | 10 |  | 12960 | 3,2 | 41472 |
| 25 | Метење попесочени патеки |  |  |  |  | м2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,29 | 0 |
| 26 | Машинско чистење на патеки со дувалка |  |  |  |  | м2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ВКУПНО | 133.226 |
| Зелени површини на ул..,,Кеј на Револуција,, 513 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 513 | 15 |  | 7695 | 2,5 | 19237,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 513 | 15 |  | 7695 | 0,5 | 3847,5 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 10 |  | 30 | 800 | 24000 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 513 | 40 |  | 20520 | 0,5 | 10260 |
| 8 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 5 | 30 |  | 150 | 800 | 120000 |
| 22 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 513 | 20 |  | 10260 | 0,06 | 615,6 |
| 24 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 513 | 2 |  | 1026 | 3,2 | 3283,2 |
| 28 | Рачно полевање |  |  |  |  | бр. |  | 40 | 40 |  | 1600 | 25 | 40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ВКУПНО | 221.243 |
| Зелени површини на ул..,,Маршал Тито,, 625 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 625 | 15 |  | 9375 | 2,5 | 23437,5 |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 625 | 10 |  | 6250 | 0,5 | 3125 |
| 3 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 8 |  | 24 | 800 | 19200 |
| 4 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 625 | 30 |  | 18750 | 0,5 | 9375 |
| 5 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 5 | 30 |  | 150 | 800 | 120000 |
| 6 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 625 | 50 |  | 31250 | 0,95 | 29687,5 |
| 7 | Садење сезонско цвеќе |  |  |  |  | м2 |  | 150 | 6 |  | 900 | 23,3 | 20970 |
| 8 | Одржување на цвеќе жардињери - поливање |  |  |  |  | м2 |  | 150 | 80 |  | 12000 | 0,48 | 5760 |
| 9 | Одржување на цвеќе и жардињери - плевење |  |  |  |  | м2 |  | 150 | 30 |  | 4500 | 15,93 | 71685 |
| 10 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 12 | 30 |  | 360 | 15 | 5400 |
| 11 | Окопување дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 82 | 20 |  | 1640 | 15,93 | 26125,2 |
| 12 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 525 | 200 |  | 105000 | 0,06 | 6300 |
| 13 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 525 | 15 |  | 7875 | 3,2 | 25200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 366265 |
| Зелени површини на булевар ,,Тодосија Паунов,, 1661 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 632 | 15 |  | 9480 | 0,95 | 9006 |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 610 | 15 |  | 9150 | 2,5 | 22875 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 1242 | 15 |  | 18630 | 0,5 | 9315 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 10 |  | 10 | 800 | 8000 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 610 | 40 |  | 24400 | 0,5 | 12200 |
| 6 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 2 | 7 |  | 14 | 800 | 11200 |
| 7 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 610 | 30 |  | 18300 | 0,95 | 17385 |
| 8 | Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 7 |  | 700 | 4,58 | 3206 |
| 9 | Садење сезонско цвеќе |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 7 |  | 700 | 23,3 | 16310 |
| 10 | Одржување на цвеќе жардињери - поливање |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 80 |  | 8000 | 0,48 | 3840 |
| 11 | Одржување на цвеќе и жардињери - прашење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 15 |  | 1500 | 19,5 | 29250 |
| 12 | Одржување на садници и жардињери - плевење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 20 |  | 2000 | 15,93 | 31860 |
| 13 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 250 | 3 |  | 750 | 11 | 8250 |
| 14 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 33 | 30 |  | 990 | 15 | 14850 |
| 15 | Окопување дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 92 | 20 |  | 1840 | 15,93 | 29311,2 |
| 16 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1661 | 20 |  | 33220 | 0,06 | 1993,2 |
| 17 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 632 | 30 |  | 18960 | 3,2 | 60672 |
| 18 | Припрема на жардињери за садење - цветни конструкции |  |  |  |  | бр. |  | 57 | 1 |  | 57 | 200 | 11400 |
| 19 | Садење на цветен расад |  |  |  |  | бр. |  | 100 | 1 |  | 100 | 150 | 15000 |
| 20 | Рачно полевање |  |  |  |  | бр. |  | 100 | 5 |  | 500 | 25 | 12500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.423 |
| Кружен тек ,,Два другара,, 450 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 450 | 10 |  | 4500 | 0,95 | 4275 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 10 |  | 2000 | 2,5 | 5000 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 220 | 8 |  | 1760 | 19,5 | 34320 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 7 |  | 700 | 11 | 7700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 57.695 |
| Кружен тек ,,Автобуска,, 350 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| Р.бр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 350 | 10 |  | 3500 | 0,95 | 3325 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 150 | 10 |  | 1500 | 2,5 | 3750 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 170 | 8 |  | 1360 | 19,5 | 26520 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 6 |  | 12 | 800 | 9600 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 70 | 7 |  | 490 | 11 | 5390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 48.585 |
|  | Кружен тек ,,Шумарство,, 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 10 |  | 2000 | 0,95 | 1900 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 10 |  | 1000 | 2,5 | 2500 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 8 |  | 800 | 19,5 | 15600 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 70 | 7 |  | 490 | 11 | 5390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 31.790 |
| Кружен тек ,,Кај кузе,,450 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 450 | 10 |  | 4500 | 0,95 | 4275 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 10 |  | 2000 | 2,5 | 5000 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 220 | 8 |  | 1760 | 19,5 | 34320 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 8 |  | 16 | 800 | 12800 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 7 |  | 700 | 11 | 7700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 64.095 |
| Кружен тек ,,Усова чешма,, 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 10 |  | 2000 | 0,95 | 1900 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 10 |  | 1000 | 2,5 | 2500 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 8 |  | 800 | 19,5 | 15600 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 70 | 7 |  | 490 | 11 | 5390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 31.790 |
| Кружен тек ,,Пионир,, 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 200 | 10 |  | 2000 | 0,95 | 1900 |
| 2 | Машинско косење со самоодна машина |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 10 |  | 1000 | 2,5 | 2500 |
| 3 | Одржување на цвеќе и прашење |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 8 |  | 800 | 19,5 | 15600 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 70 | 7 |  | 490 | 11 | 5390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 31.790 |
| Триаголник кај ЕМУЦ ,,Гошо Викентиев,, 400 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 400 | 4 |  | 1600 | 0,95 | 1520 |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 400 | 4 |  | 1600 | 0,5 | 800 |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 4 | 3 |  | 12 | 800 | 9600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 11.920 |
| Разделно зеленило од Основен суд Кочани до кружен тек кај ,,Кузе,, 1400 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Одржување на цвеќе и жардињери |  |  |  |  | м2 |  | 500 | 6 |  | 3000 | 19,5 | 58500 |
|  | -прашење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1200 | 30 |  | 36000 | 3,2 | 115200 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 450 | 8 |  | 3600 | 0,5 | 1800 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 4 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 5 | Кроење жива ограда |  |  |  |  | м2 |  | 600 | 6 |  | 3600 | 11 | 39600 |
| 6 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 500 | 8 |  | 4000 | 0.95 | 3800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО | 225.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.965 |
| Зелена површина на ул.. ,,1ви Мај,, 892 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 415 | 4 |  | 1660 | 0,95 | 1577 |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 477 | 6 |  | 2862 | 2,5 | 7155 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 892 | 3 |  | 2676 | 0,5 | 1338 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 4 |  | 4 | 800 | 3200 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 892 | 4 |  | 3568 | 0,5 | 1784 |
| 6 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 1 | 4 |  | 4 | 800 | 3200 |
| 7 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 892 | 6 |  | 5352 | 0,95 | 5084,4 |
| 8 | Окопување дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 18 | 10 |  | 180 | 15,93 | 2867,4 |
| 9 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 892 | 20 |  | 17840 | 0,06 | 1070,4 |
| 10 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 892 | 2 |  | 1784 | 3,2 | 5708,8 |
| 11 | Рачно полевање |  |  |  |  | бр. |  | 1 | 60 |  | 60 | 25 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.485 |
| Зелена површина на ул.. ,,Скопска ,, 1305 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 562 | 5 |  | 2810 | 0,95 | 2669,5 |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 743 | 5 |  | 3715 | 2,5 | 9287,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 743 | 5 |  | 3715 | 0,5 | 1857,5 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 5 |  | 15 | 800 | 12000 |
| 5 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 2 | 7 |  | 14 | 800 | 11200 |
| 6 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 743 | 15 |  | 11145 | 0,06 | 668,7 |
| 7 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 743 | 7 |  | 5201 | 3,2 | 16643,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.326 |
| Зелена површина на ул.. ,,Охридска ,, 623 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 623 | 4 |  | 2492 | 2,5 | 6230 |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 623 | 4 |  | 2492 | 0,5 | 1246 |
| 3 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 4 |  | 12 | 800 | 9600 |
| 4 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 623 | 4 |  | 2492 | 0,5 | 1246 |
| 5 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 3 | 5 |  | 15 | 800 | 12000 |
| 6 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 623 | 6 |  | 3738 | 0,06 | 224,28 |
| 7 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 623 | 3 |  | 1869 | 3,2 | 5980,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.527 |
| Зелена површина на ул.. ,,Лазар Андонов ,, 1123 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 422 | 5 |  | 2110 | 0,95 | 2004,5 |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 701 | 5 |  | 3505 | 2,5 | 8762,5 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 701 | 8 |  | 5608 | 0,5 | 2804 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 8 |  | 24 | 800 | 19200 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 701 | 8 |  | 5608 | 0,5 | 2804 |
| 6 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 3 | 5 |  | 15 | 800 | 12000 |
| 7 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1123 | 20 |  | 22460 | 0,06 | 1347,6 |
| 8 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 1123 | 8 |  | 8984 | 3,2 | 28748,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.671 |
| Зелена површина во нас.Оризари-Река ,, 29906 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 29906 | 4 |  | 119624 | 0,95 | 113642,8 |
| 2 | Машинско косење со рачна самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 8683 | 4 |  | 34732 | 2,5 | 86830 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 825 | 4 |  | 3300 | 0,5 | 1650 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 4 |  | 12 | 800 | 9600 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 825 | 4 |  | 3300 | 0,5 | 1650 |
| 6 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 4 | 2 |  | 8 | 800 | 6400 |
| 7 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 29906 | 20 |  | 598120 | 0,06 | 35887,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.660 |
| 3елени површини на ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ 3.272 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мер |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 1682 | 4 |  | 6728 | 0,95 | 6391,6 |
| 2 | Машинско косење со самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 1380 | 4 |  | 5520 | 2,5 | 13800 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 3062 | 2 |  | 6124 | 0,5 | 3062 |
| 4 | Употреба на трактор - трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 6 |  | 6 | 800 | 4800 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 3062 | 6 |  | 18372 | 0,5 | 9186 |
| 6 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 1 | 6 |  | 6 | 800 | 4800 |
| 7 | Рачно поливање на зел.површини |  |  |  |  | м2 |  | 500 | 4 |  | 2000 | 0,95 | 1900 |
| 8 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 80 | 6 |  | 480 | 15 | 7200 |
| 9 | Окопување дрва,покривачи, грмушки и др.садници |  |  |  |  | бр. |  | 20 | 6 |  | 120 | 15,93 | 1911,6 |
| 10 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 3272 | 20 |  | 65440 | 0,06 | 3926,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.977 |
| Вкупно за одржување централно подрачје: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.236.106 |
| ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО НА УЛИЦИ И СКВЕРОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зелени површини на ул.Кеј на Револуција-Рубин Кармин 54 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |
| 2 | Машинско косење со самоходна машина |  |  |  |  | м2 |  | 54 | 15 |  | 810 | 2,5 | 2025 |
| 3 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 54 | 20 |  | 1080 | 0,5 | 540 |
| 4 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 12 |  | 12 | 800 | 9600 |
| 5 | Рачно гриблање на лист |  |  |  |  | м2 |  | 54 | 12 |  | 648 | 0,5 | 324 |
| 7 | Употр. трактор - товар на лист |  |  |  |  | час |  | 1 | 4 |  | 4 | 800 | 3200 |
| 9 | Кроење на ружи и цветни грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 12 | 20 |  | 240 | 15 | 3600 |
| 10 | Кроење на зимзелени грмушки |  |  |  |  | бр. |  | 14 | 8 |  | 112 | 15 | 1680 |
| 11 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 54 | 250 |  | 13500 | 0,06 | 810 |
| 13 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 54 | 60 |  | 3240 | 3,2 | 10368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.147 |
| Зелени површини на ул. ,,Страшо Ербапче,, 358 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 358 | 0 |  | 0 | 0,95 | 0 |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 358 | 1 |  | 358 | 0,5 | 179 |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 2 | 1 |  | 2 | 800 | 1600 |
| 4 | Сечење на диви грмушки со пречник до 3 см. густо обраснати |  |  |  |  | м2 |  | 100 | 1 |  | 100 | 20 | 2000 |
| 5 | Собирање на хартија и отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 358 |  |  | 0 | 0,06 | 0 |
| 6 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 358 | 2 |  | 716 | 3,2 | 2291,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.070 |
| Зелени површини на ул. Димитар Влахов-Промес 60 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 60 | 6 |  | 360 | 0,95 | 342 |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 60 | 8 |  | 480 | 0,5 | 240 |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 1 | 6 |  | 6 | 800 | 4800 |
| 4 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 60 | 8 |  | 480 | 3,2 | 1536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.918 |
| Зелени површини на ул.Роза Петрова-Калиманова глава 3620 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 3620 | 3 |  | 10860 | 0,95 | 10317 |  |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 3620 | 3 |  | 10860 | 0,5 | 5430 |  |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 3 | 3 |  | 9 | 800 | 7200 |  |
| 4 | Чистење на тревник со гребули и отстранување на отпадоци |  |  |  |  | м2 |  | 3620 | 3 |  | 10860 | 3,2 | 34752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.699 |  |
| Вкупно за одржување на зеленило и скверови: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.834 |  |  |  |
| ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО НА ВЛЕЗОВИ ВО ГРАД КОЧАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влез во град Кочани ,,Штипски пат,, - 14896 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |  |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 14896 | 4 |  | 59584 | 0,95 | 56604,8 |  |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 14896 | 4 |  | 59584 | 0,5 | 29792 |  |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 8 | 5 |  | 40 | 800 | 32000 |  |
| 4 | Сечење на диви грмушки со пречник до 3 см. густо обраснати |  |  |  |  | м2 |  | 500 | 5 |  | 2500 | 20 | 50000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.396 |  |
| Влез во град Кочани,,Грдовски пат,, - 3672м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Вид на работа |  |  |  |  | Ед. мера |  | Количина | Пати |  | Вкупно | Цена | Се Вкупно |  |
| 1 | Машинско косење |  |  |  |  | м2 |  | 3672 | 4 |  | 14688 | 0,95 | 13953,6 |  |
| 2 | Собирање на трева |  |  |  |  | м2 |  | 3672 | 4 |  | 14688 | 0,5 | 7344 |  |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева |  |  |  |  | час |  | 8 | 4 |  | 32 | 800 | 25600 |  |
| 4 | Сечење на диви грмушки со пречник до 3 см. густо обраснати |  |  |  |  | м2 |  | 890 | 4 |  | 3560 | 20 | 71200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.097 |  |

| Влез во град Кочани од нас.Оризари -2211 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Вид на работа | Ед. мера | Количина | Пати | Вкупно | Цена | Се Вкупно |  |
| 1 | Машинско косење | м2 | 2211 | 6 | 13266 | 0,95 | 12602,7 |  |
| 2 | Собирање на трева | м2 | 2211 | 6 | 13266 | 0,5 | 6633 |  |
| 3 | Употр. трактор - товар на трева | час | 2 | 4 | 8 | 800 | 6400 |  |
| 4 | Сечење на диви грмушки со пречник до 3 см. густо обраснати | м2 | 500 | 2 | 1000 | 20 | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45.635 |  |
| Вкупно за одржување на зеленило влезови: |  |  |  |  |  |  | 332.130 |  |
|  | Рекапитулар за програмата за одржување паркови и зеленило |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одржување на паркови |  |  |  |  | 629.218 |  |  |
| 2 | Одржување зеленило во централно градско подрачје: |  |  |  |  | 2.236.106 |  |  |
| 3 | Одржување на улици и скверови |  |  |  |  | 102.834 |  |  |
| 4 | Вкупно за одржување на зеленило влезови: |  |  |  |  | 332.130 |  |  |
| 5. | Кружни текови |  |  |  |  | 502.965 |  |  |
|  | Вкупно се: |  |  |  |  | 3.803.253 |  |  |

VI.  ПОСТАПУВАЊЕ СО ДЕГРАДИРАНИ ДРВЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА

ОПШТИНА КОЧАНИ  ВО 2026 ГОДИНА

Постапувањето со деградирани дрвја на територијата на Општина Кочани подразбира кроење на гранки и сечење на деградирани дрвја што се потенцијално опасни за околината.

Постапката ја спроведува Комисија составена од стручни лица вработени во Секторот Паркови и зеленило при КЈП ,,Водовод,,. Комисијата постапува по барања на правни и физички лица или по службена должност и по извршен увид прави проценка и доставува мислење до Одделението комунални дејности во Општина Кочани. Одделението за комунални дејности во Општина Кочани, издава одобрение за сечење или кроење, по што стручните служби на КЈП,,Водовод,, постапуваат со деградираните дрвја во зависност од фазата на вегетација и климатските услови.

КЈП,,Водовод,, нема надлежност да постапува со деградирани дрвја што се наоѓаат во приватен имот на граѓаните.

Надзор над спроведувањето на овие активности врши Општинскиот Комунален Инспектор, а за извршените работи КЈП,,Водовод,, доставува Извештај за извршено сечење кој се потврдува од страна на Општинскиот Комунален Инспектор.

VII.  ВОНРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ

Вонредното одржување ќе опфати:

- Употреба на трактор

- Одржување на зеленило во рурални подрачја;

- Одржување на вегетација покрај локални патишта;

- Одржување на игралишта во приградски населби;

- Одржување на системи за наводнување на зелените површини;

- Кроење на дрворедите по главните улици во градот;

- Непредвидени активности при одржување на јавни манифестации (културни и спортски) организирани или поддржани од Општина Кочани, на локации кои не се дел од оваа Програма.

Вкупно потребни средства за вонредно одржување за 2026г.    	        314.653,00ден.

Извршување на работните активности од страна на КЈП,,Водовод,, ќе се врши по доставување на работен налог од страна на Општина Кочани или по прием на Решение од надлежен орган.

Надзор над извршените работи врши Општинскиот Комунален Инспектор.

Финансирањето ќе биде дел од оваа Програма со задолжување преку доставување на фактура.

VIII.     Инвестициони влоЖувања

Чукови за мулчер (додатен дел за приклучна машина трактор АРМАТРАК)	                                                                         бр.22	            30.000 ден.

Вкупно :                              30.000, 00 ден.

Инвестиционите вложувања ќе се реализираат во зависност од расположиви средства.

IX.  БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

| Ред. бр. | Ставка | Вкупно износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програма за одржување на паркови и зеленило | 3.803.253 |
| 2 | Вонредното одржување | 314.653 |
| Вкупно: |  | 4.117.906 |

За реализација на програмата потребни се вкупно 4.117.906 ден.

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од Буџетот на Општина Кочани, со средства од надоместокот за одржување на јавната чистота.

За финансирање на оваа Програма, Општина Кочани ќе склучи договор со КЈП „Водовод“ Кочани и ќе врши месечно задолжување со доставување записник за извршени работи и времена ситуација.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Планираните работни операции во Програмата, можат да бидат зголемени или намалени за сметка на други работни операции согласно Програмата, во зависност од временските услови во тековната година.

Надзор над спроведување на оваа Програма врши општинскиот комунален инспектор и одделението за комунални дејности.

За спроведените активности на терен, изведувачот ќе биде задолжен до Општина Кочани да доставува работен налог со неделен извештај, месечни извештаи за извршената работа, а на крајот на годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до Градоначалникот и Советот на Општина Кочани.

КЈП „Водовод“ е должен неделниот извештај за извршена работа во електронска форма да го достави до општинскиот комунален инспектор пред истекот на работното време во петок  до 14.00 часот, а најдоцна да се достави во понеделник.

XI.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување  во „Службен гласник на Општина Кочани”.

Бр.09-1817/1                                                     Претседател

22.12.2025 година                           на Советот на Општина Кочани,

К о ч а н и                                                        Александар Андов